2026.3.9 研究院青岛院会议

## 1. 事项:

1\算法规范:  1入参( 1: 时序数据文件 2:对应列属性) 出参:  2>时序数据文件

孙佳新\刘欢铭  https://bahm29mitb0.feishu.cn/wiki/GQqEwS7lEiCc6Bk16V8ccjDRn6d

2\计划:　丁林丰

资料：

20260314《数据集EMQ》一阶段开发进度计划及里程碑节点v1.1.xlsx

３时序数据采集、存储： EQM需要开发计划  对接人：丁林丰\EMQ

在3月底功能接口开发完成、4月中旬（前端、接口）交互调试、验证完成；

4>算法清单对齐：青岛研究院和慧衍 算子表V1.0.xlsx    对接人：文涛

资料：

信号与图像处理工具箱功能清单.xlsx

5>matlab算子支持 平台上传编译后的dll   对接人：邹世伟

Matlab 转 c代码 为python所用 SOP .pdf

matlab.docx

问题： 转码之后的文件是否在能在docker环境独立运行？？？

6>4. 时序对齐：插值等预处理【待对接四方：需要实验数据】【待研究院处理：预处理任务设计场景，需形成方案（如对齐场景预设流程，选择样本和待处理的数据，分析元数据形成处理任务）】

1\模态数据对齐(借用工具: 插值等等)   \不同模态做数据关联\通过平台实现

对接人：邹世伟\文涛\丁林丰

二、 核心对齐策略.pdf

20260314-时序对齐（插值等预处理）实际案例

# 2026.3.9 研究院青岛院会议

## 时序数据处理

交付：⼯业时序数据全流程的处理平台 用户手册和源码

EMQ: 数据采集 \包括时序数据

工具: 清洗\脱敏\标注

功能包含：

数据接入：数据支持离线上传和接口接入【待对接四方：数据中台需接口文档】

算子工具接入

Plaintext 1. 自定义算子4月可联调 2. 多语言适配【待对接四方：matlab算子支持 平台上传编译后的dll？待与四方确认方案可行性】 3. 工具列表【待研究院处理：待对接需求形成工具开发列表与计划】 4. 时序对齐：插值等预处理【待对接四方：需要实验数据】【待研究院处理：预处理任务设计场景，需形成方案（如对齐场景预设流程，选择样本和待处理的数据，分析元数据形成处理任务）】

### 1.1  1. 自定义算子4月可联调

1> 算法规范:  1入参( 1: 时序数据文件 2:对应列属性) 出参:  2>时序数据文件

孙佳新\刘欢铭

2>交互: 1: 发起  2:指令\接口 (使用)   3:结果获取到使用问题

丁林丰\邹世伟

### 1.2  2. 多语言适配【待对接四方：matlab算子支持 平台上传编译后的dll？待与四方确认方案可行性】【待研究院处理

需要调研\go语言开发  :  张文博

与emq团队沟通

### 1.3 3. 工具列表【待研究院处理：待对接需求形成工具开发列表与计划】

1>收集需求, 整理对应算法清单,根据准对性的数据源,数据使用场景

文涛

算子表V1.0.xlsx

2>

### 1.4 4. 时序对齐：插值等预处理【待对接四方：需要实验数据】【待研究院处理：预处理任务设计场景，需形成方案（如对齐场景预设流程，选择样本和待处理的数据，分析元数据形成处理任务）】

1\模态数据对齐(借用工具: 插值等等)   \不同模态做数据关联\通过平台实现

低代码可视化开发：

Plaintext 1. 数据统计概览：大屏、数据筛选+一次性数据处理【待研究院处理：参考长客需求，时间计划待研究院评估】 2. 数据预处理流程：拖拽，流程做分类，创建数据处理流程，流程内模块列表和推理流程来源不同 3. 数据标注：时序数据可视化标注【待办：点选标注、多通道标注（时间戳一致可直接拖入工作区）待形成方案 参考阿里】【待研究院处理

适配组织架构【待对接四方】

## 模型管理

交付：模型中心 流程大模型 用户手册和源码

功能包含：

各类模型注册管理：上传或通过接口调用其他平台模型【待对接四方：模型清单注册或上报？】

流程大模型：推荐模型、自动编排流程